ARISAN

Aplikasi Mobile Manajemen Arisan Indonesia

─────────────────────────────────────

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Version 2.0 — Final  |  Mei 2026

| Status | ✅ FINAL — Approved for Development |
| --- | --- |
| Platform | React Native (iOS & Android) |
| Backend | Firebase (Auth + Firestore + Cloud Functions) |
| Target MVP | 10 Minggu dari kick-off |
| Dibuat | Mei 2026 |

# 1. Ringkasan Eksekutif

Arisan adalah aplikasi mobile (iOS & Android) yang membantu kelompok arisan Indonesia mengelola iuran, undian, dan komunikasi secara digital — menggantikan catatan manual dan koordinasi via WhatsApp yang rentan terhadap human error dan kurangnya transparansi.

## 1.1 Masalah Utama

- Tidak ada transparansi — anggota tidak tahu siapa sudah/belum bayar

- Koordinasi manual via WhatsApp rawan salah dan melelahkan bagi ketua

- Tidak ada pencatatan resmi — rawan sengketa dan trust issue

- Penentuan pemenang tidak transparan dan mudah dimanipulasi

## 1.2 Solusi

- Tracking pembayaran real-time — semua anggota bisa lihat status siapa saja

- Sistem undian server-side — transparan, random dilakukan di server bukan di client

- Pemenang set sendiri tanggal pelaksanaan — akuntabilitas terdistribusi

- Group chat terintegrasi — satu platform untuk semua komunikasi arisan

- History log permanen — semua aktivitas tercatat dan tidak bisa dihapus

## 1.3 Visi & Misi

Visi "Menjadi platform arisan paling transparan dan terpercaya di Indonesia."

Misi MVP Membangun fondasi kepercayaan digital untuk kelompok arisan melalui transparansi pembayaran real-time, sistem undian server-side yang dapat diaudit, dan komunikasi terpusat — tanpa memerlukan integrasi payment gateway.

## 1.4 OKR — Validasi Product-Market Fit (3 Bulan Pertama)

| # | Key Result | Target |
| --- | --- | --- |
| KR1 | Grup arisan aktif terdaftar (30 hari pertama) | 50 grup |
| KR2 | Rata-rata anggota aktif per grup | 8+ anggota |
| KR3 | Retention rate setelah 2 periode arisan | 70%+ |
| KR4 | NPS score dari survey pengguna aktif | 40+ |
| KR5 | Crash rate dari total sessions (bulan pertama) | < 1% |

# 2. Latar Belakang & Konteks

## 2.1 Apa itu Arisan?

Arisan adalah sistem tabungan bergilir yang populer di Indonesia. Sekelompok orang (biasanya 5–30 orang) sepakat untuk berkumpul secara rutin (mingguan atau bulanan) dan masing-masing menyetorkan jumlah uang yang sama. Setiap periode, satu orang dipilih melalui undian untuk menerima keseluruhan uang yang terkumpul. Proses ini berulang hingga semua anggota mendapat giliran.

## 2.2 Pain Points & Opportunity

| Pain Point | Dampak | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Tracking pembayaran manual | Sering lupa bayar atau tidak tercatat | Setiap periode |
| Koordinasi via WA | Pesan tenggelam, reminder tidak efektif | Setiap periode |
| Undian tidak transparan | Potensi kecurangan, trust issue | Setiap undian |
| Tidak ada catatan resmi | Sengketa di akhir arisan | Akhir arisan |
| Sulit atur jadwal | Pelaksanaan sering molor atau dibatalkan | Setiap periode |

Market Opportunity Belum ada aplikasi arisan yang fokus pada transparansi end-to-end dengan UX yang sederhana. Mayoritas solusi yang ada terlalu kompleks (payment gateway, blockchain) atau terlalu sederhana (sekadar spreadsheet digital). Arisan App mengisi gap ini dengan pendekatan yang tepat: transparansi tinggi, tanpa kerumitan fintech.

# 3. Target Pengguna

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Segmen | Ketua arisan & anggota aktif di Indonesia |
| Usia | 25–45 tahun |
| Lokasi | Perkotaan dan semi-perkotaan (Jawa, Sumatera, Kalimantan) |
| Device | Android primary (80%), iOS secondary (20%) |
| Literasi Digital | Menengah — familiar dengan WA, Go-Food, Tokopedia |
| Ukuran Kelompok | 6–20 orang per arisan |

# 4. Fitur & Functional Requirements

## 4.1 Roadmap Fitur

| Phase | Fitur | Timeline | Prioritas | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (MVP) | Auth, Group Mgmt, Tracking Bayar, Undian, Chat, Notifikasi | Week 1–8 | P0 | Development |
| Phase 1.5 (NEW) | Security Hardening, Cloud Functions, Testing, Monitoring, Legal | Week 9–10 | P0 | BARU |
| Phase 2 | Mode Rolling, Export PDF, Upload Bukti Bayar, Multi Grup | Week 11–14 | P1 | Planned |
| Phase 3 | Payment Gateway, Notif WA, Analytics, Arisan Publik | Week 15–18 | P2 | Future |

## 4.2 Fitur MVP — Phase 1 (Detail)

### F01 — Autentikasi & User Management

- Register dengan nomor HP Indonesia (+62) dan verifikasi OTP < 60 detik

- Rate limiting OTP: max 5 request per nomor per jam (via Cloud Function)

- Session persist — tidak perlu login ulang saat buka app

- First-run consent screen — user setuju Privacy Policy & ToS sebelum lanjut

- Profile: nama, foto profil, nomor HP (tidak ditampilkan ke anggota lain)

### F02 — Manajemen Grup Arisan

- Buat grup: nama, nominal iuran, frekuensi (bulanan/mingguan), jumlah periode

- Invite anggota via kode unik atau link deep link

- Join via kode atau link

- Role: Ketua (admin penuh) vs Anggota (read + limited actions)

- Dashboard list semua grup yang diikuti

### F03 — Tracking Pembayaran Real-time

- Status bayar per anggota per periode: Belum Bayar (merah), Lunas (hijau), Terlambat (amber)

- Progress bar: total terkumpul vs target

- Konfirmasi bayar oleh ketua via Cloud Function validatePayment (bukan direct write)

- Status terlambat otomatis jika H+3 dari jatuh tempo dan belum bayar

- Reminder otomatis H-3, H-1, H-0 via Cloud Scheduler (server-side, bukan client-triggered)

### F04 — Sistem Undian & Giliran

- Mode 1 (Pre-determined): urutan semua pemenang di-generate random di awal sebelum arisan mulai

- Mode 3 (Hybrid): periode pertama random dari semua anggota; periode berikutnya random dari yang belum menang

- Random selection dijalankan server-side via Cloud Function triggerUndian

- Manual input + alasan wajib tersimpan di winners dan activityLog

- Input hasil undian offline oleh ketua dengan alasan wajib

- Push notification ke semua anggota saat pemenang diumumkan

### F05 — Pemenang Set Tanggal Pelaksanaan

- Setelah menang undian, pemenang wajib pilih tanggal pelaksanaan (minimal H+3 dari hari ini)

- Checkbox persetujuan wajib sebelum konfirmasi — tanggal terkunci setelah dikonfirmasi

- Jika pemenang tidak set tanggal dalam 3 hari, notifikasi otomatis ke ketua untuk override

- Ketua bisa override tanggal jika diperlukan (disertai alasan, tercatat di activityLog)

### F06 — Tukar Giliran (2-Layer Approval)

- Anggota A bisa request tukar giliran dengan anggota B

- Layer 1: Anggota B harus setuju terlebih dahulu

- Layer 2: Ketua approve final setelah anggota B setuju

- Swap diproses via Cloud Function approveSwap dengan Firestore Transaction (atomic)

- Maksimal 2x tukar giliran per anggota selama arisan berlangsung

### F07 — Group Chat Real-time

- FlatList pesan inverted (terbaru di bawah), real-time via Firestore onSnapshot

- Badge 'Ketua' di nama ketua arisan

- System messages otomatis untuk event: konfirmasi bayar, undian, tanggal set, swap approved

- Push notification pesan baru ke anggota yang tidak sedang buka chat

- History chat permanen — tidak ada delete message, pagination 30 pesan per load

### F08 — History & Transparansi (Activity Log)

- Timeline semua aktivitas grup: pembayaran, undian, tukar giliran, perubahan setting

- Filter by tipe aktivitas dan timestamp dengan timezone (WIB/WITA/WIT)

- Append-only — tidak ada fungsi delete/update (enforced by Firestore Security Rules)

- Auto-log untuk setiap event penting dengan detail: logId, type, actorId, actorNama, timestamp, metadata

## 4.3 Fitur Phase 1.5 — Production Hardening (BARU)

### F09 — Server-side Validation via Cloud Functions

- Semua aksi kritis (konfirmasi bayar, undian, swap) diproses via Cloud Functions, bukan direct Firestore write dari client

- Firestore Security Rules: deny-all untuk collections kritis, hanya Cloud Functions (admin SDK) yang bisa write

- Rate limiting OTP: max 5 request per nomor HP per jam

### F10 — Server-side Notifications via Cloud Scheduler

- Semua scheduled reminders dijalankan via Cloud Scheduler (cron job harian pukul 08.00 WIB)

- Reminder terkirim meski user tidak membuka app sama sekali

- Tidak ada duplicate notification untuk satu anggota di hari yang sama

### F11 — Firestore Transactions untuk Data Integrity

- Konfirmasi pembayaran: Firestore Transaction untuk cegah double-confirmation

- Tukar giliran: Firestore Transaction — swap atomic, tidak bisa setengah-setengah

- Trigger undian: Firestore Transaction untuk cegah race condition

### F12 — Error Monitoring & Crash Reporting

- Firebase Crashlytics: semua crash ter-capture otomatis, alert jika crash rate > 1%

- Firebase Performance Monitoring: trace slow queries dan screen load time

### F13 — Legal & Compliance

- Halaman Privacy Policy in-app (accessible dari Settings) — wajib Play Store & App Store

- Halaman Terms of Service in-app

- Flow delete akun: user bisa request hapus semua data pribadi (wajib UU PDP No. 27/2022)

- Firebase Firestore data region asia-southeast2 (Jakarta) untuk data residency Indonesia

- First-run consent screen — user setuju Privacy Policy & ToS saat pertama register

- App Content Rating via IARC di Google Play Console & App Store Connect

# 5. Non-Functional Requirements

| Kategori | Requirement | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance | Waktu load dashboard | < 2 detik pada 4G | MVP |
| Performance | Real-time update pembayaran | < 1 detik latency | MVP |
| Reliability | Uptime layanan (Firebase SLA) | 99.5% | MVP |
| Security ⭐ | Server-side validation via Cloud Functions untuk semua aksi kritis | 100% aksi kritis | BARU |
| Security ⭐ | Rate limiting OTP — max 5 request per nomor per jam | Block setelah 5x/jam | BARU |
| Data Integrity ⭐ | Firestore Transactions untuk operasi atomic | Zero race condition | BARU |
| Monitoring ⭐ | Crash reporting via Firebase Crashlytics | Crash rate < 1% | BARU |
| Monitoring ⭐ | Performance monitoring — P95 screen load | < 3 detik | BARU |
| Scalability | Concurrent users (Firebase free tier) | Up to 10.000 users | MVP |
| Compatibility | Android 8.0+ (API 26+), iOS 13+ | Supported | MVP |
| Privacy ⭐ | Nomor HP tidak ditampilkan + data deletion flow (UU PDP) | Compliant UU PDP | BARU |

# 6. Arsitektur Teknis

## 6.1 Tech Stack

| Layer | Teknologi | Alasan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React Native + Expo | Cross-platform iOS & Android | MVP |
| State Mgmt | Zustand | Lebih simpel dari Redux | MVP |
| Navigation | React Navigation v6 | Standard de-facto React Native | MVP |
| Backend | Firebase Firestore | Real-time, scalable, no server mgmt | MVP |
| Auth | Firebase Phone Auth | OTP SMS built-in, gratis untuk MVP | MVP |
| Server Logic ⭐ | Firebase Cloud Functions | Server-side validation & scheduled notifications | BARU |
| Notifikasi | Expo Push + Cloud Functions | Server-triggered, tidak bergantung client | Upgrade |
| Monitoring ⭐ | Firebase Crashlytics + Performance | Real-time crash reporting & error tracking | BARU |
| Storage | Firebase Cloud Storage | Upload bukti bayar (Phase 2, setup di MVP) | Prep |
| Date/Time | dayjs | Lightweight date formatting | MVP |

## 6.2 Cloud Functions — Spesifikasi

Semua Cloud Functions menggunakan Node.js 20 runtime, region asia-southeast2 (Jakarta).

| Function | Trigger | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| validatePayment | onCall | Validasi role ketua, konfirmasi bayar dengan Firestore Transaction (atomic, cegah double-confirmation) |
| triggerUndian | onCall | Validasi role ketua, random selection server-side (bukan client random()), simpan ke winners & activityLog |
| approveSwap | onCall | Validasi 2-layer approval, swap giliran dengan Firestore Transaction, cegah race condition |
| sendPaymentReminder | onSchedule 08.00 WIB | Query semua periode aktif, kirim notifikasi H-3, H-1, H-0 ke anggota yang belum bayar |
| sendPelaksanaanReminder | onSchedule harian | Reminder H-3, H-1, H-0 untuk tanggal pelaksanaan arisan ke pemenang dan anggota |
| checkTanggalDeadline | onSchedule harian | Cek pemenang yang belum set tanggal setelah 3 hari, kirim notifikasi ke ketua untuk override |
| rateLimitOTP | onCall | Cek request OTP per nomor per jam, tolak jika sudah 5x, simpan counter di Firestore dengan TTL |

⚠️ Perubahan Kritis: Arsitektur Notifikasi v1.1 (SALAH): Simpan scheduled notification job di Firestore, trigger dari client saat user login. Masalah: jika user tidak login, notifikasi tidak terkirim. v2.0 (BENAR): Cloud Scheduler menjalankan function setiap hari pukul 08.00 WIB. Function query semua periode aktif dan kirim notifikasi server-side — 100% independen dari apakah user membuka app.

## 6.3 Struktur Database Firestore

| Collection Path | Keterangan |
| --- | --- |
| users/{userId} | Data user: nama, nomor HP, foto profil |
| groups/{groupId} | Data grup: nama, nominal, frekuensi, jumlah periode, status |
| groups/{groupId}/members/{userId} | Role, giliran, sudahMenang, jumlahTukar |
| groups/{groupId}/periods/{periodeId} | Data periode, pemenang, tanggal pelaksanaan |
| ...periods/{periodeId}/payments/{userId} | Status bayar per anggota per periode |
| groups/{groupId}/winners/{periodeId} | Data pemenang dengan audit trail lengkap |
| groups/{groupId}/swapRequests/{requestId} | Request tukar giliran, status 2-layer approval |
| groups/{groupId}/activityLog/{logId} | Append-only — tidak bisa dihapus oleh siapapun |
| groups/{groupId}/messages/{messageId} | Chat — tidak bisa dihapus |

# 7. Security Architecture

## 7.1 Firestore Security Rules

Prinsip utama: client hanya boleh READ data grup yang diikuti. Semua WRITE untuk aksi kritis dialihkan ke Cloud Functions (admin SDK). Client tidak boleh write langsung ke collections kritis.

| Collection | Read Rule | Write Rule | Delete Rule |
| --- | --- | --- | --- |
| users/{userId} | User itu sendiri | User itu sendiri | ❌ Tidak ada |
| groups/{groupId} | Hanya member grup | Cloud Function saja | ❌ Tidak ada |
| members/{userId} | Semua anggota grup | Cloud Function saja | ❌ Tidak ada |
| payments/{userId} | Semua anggota grup | Cloud Function (validatePayment) | ❌ Tidak ada |
| activityLog/{logId} | Semua anggota grup | Cloud Function (append-only) | 🔒 PERMANEN — siapapun diblok |
| messages/{messageId} | Semua anggota grup | Authenticated member grup | 🔒 PERMANEN — siapapun diblok |
| winners/{periodeId} | Semua anggota grup | Cloud Function (triggerUndian) | ❌ Tidak ada |
| swapRequests/{id} | Semua anggota grup | Cloud Function (approveSwap) | ❌ Tidak ada |

## 7.2 Prinsip Keamanan

- Least Privilege: Setiap user hanya bisa akses data grup yang dia ikuti

- Server-side Trust: Logic bisnis kritis dijalankan di Cloud Functions, bukan di client

- Immutable Audit Trail: activityLog dan messages tidak bisa dihapus oleh siapapun

- Atomic Operations: Semua operasi multi-dokumen menggunakan Firestore Transaction

- Rate Limiting: OTP request dibatasi server-side untuk cegah abuse

- Data Minimization: Nomor HP tidak pernah ditampilkan ke anggota lain, hanya nama

# 8. Testing Plan

| Layer | Tool | Cakupan | Target Coverage |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | Jest | Logic undian, validasi swap, kalkulasi status bayar, helper functions | > 80% functions kritis |
| Firestore Rules | Firebase Emulator Suite | Semua Firestore Security Rules — read/write per role per collection | 100% rules |
| Integration | Jest + Firebase Emulator | Cloud Functions (validatePayment, triggerUndian, approveSwap) | > 70% happy + error path |
| E2E | Detox | Happy path: Register → Buat Grup → Bayar → Undian → Set Tanggal | 5 core flows |
| Manual | Device fisik | Edge cases, offline mode, notifikasi background, deep link | Min 3 device, 2 OS version |

## 8.1 Test Cases Prioritas Tinggi

### Logic Undian (harus 100% benar):

- Random tidak pernah memilih anggota yang sudahMenang = true

- Mode 1: Urutan yang di-generate di awal konsisten hingga akhir

- Mode 3: Periode pertama random semua anggota, berikutnya dari yang belum menang

- Manual input + alasan wajib tersimpan di winners dan activityLog

### Firestore Security Rules:

- Anggota tidak bisa write ke payments — hanya Cloud Function

- Anggota tidak bisa delete activityLog — rules harus deny

- User di luar grup tidak bisa read data grup

- Ketua tidak bisa write langsung ke winners — harus lewat Cloud Function

### Notifikasi Server-side:

- Reminder terkirim meski tidak ada user yang login di hari tersebut

- Reminder hanya dikirim ke anggota yang belum bayar

- Tidak ada duplicate notification untuk satu anggota di hari yang sama

# 9. Timeline MVP — 10 Minggu

| Minggu | Fokus | Target Output | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | Setup & Fondasi | Expo Go, Firebase terkoneksi, Cloud Functions scaffold, data region Jakarta | Upgrade |
| Week 2 | Auth Flow | Register, Login, OTP, session management, rate limiting via Cloud Function | Upgrade |
| Week 3 | Group Management | Buat grup, invite, join, dashboard list | Sama |
| Week 4 | Tracking Pembayaran | Status real-time, konfirmasi ketua via validatePayment Cloud Function, Firestore Transaction | Upgrade |
| Week 5 | Sistem Undian | Mode 1 & 3, triggerUndian Cloud Function (server-side random), pengumuman | Upgrade |
| Week 6 | Pemenang & Tanggal | Set tanggal, lock, checkTanggalDeadline Cloud Function | Upgrade |
| Week 7 | Tukar Giliran & Chat | approveSwap Cloud Function (Firestore Transaction), group chat real-time | Upgrade |
| Week 8 | Activity Log & Testing | ActivityLogScreen, setup Jest + Firebase Emulator, tulis unit tests logic kritis | Upgrade |
| Week 9 ⭐ | Security & Legal | Firestore Rules test suite, Privacy Policy & ToS in-app, data deletion flow, Crashlytics | BARU |
| Week 10 ⭐ | Polish & Build | E2E Detox, APK + TestFlight build, performance monitoring, bug fix, beta 10 grup | BARU |

# 10. Acceptance Criteria

## 10.1 Auth Flow

- User dapat register dengan nomor HP Indonesia (+62) dan verifikasi OTP dalam < 60 detik

- OTP request dibatasi maksimal 5x per nomor per jam

- User yang sudah login tidak perlu login ulang saat buka app

- Error message jelas saat OTP salah atau expired

- First-run: user harus setuju Privacy Policy & ToS sebelum bisa lanjut

## 10.2 Tracking Pembayaran

- Status pembayaran ter-update dalam < 2 detik setelah ketua konfirmasi

- Konfirmasi bayar diproses via Cloud Function validatePayment, bukan direct write

- Semua anggota melihat status yang sama (konsistensi real-time)

- Reminder terkirim H-3, H-1, H-0 via Cloud Scheduler, bukan client-triggered

## 10.3 Sistem Undian

- Random undian dijalankan server-side via Cloud Function triggerUndian

- Random tidak pernah memilih anggota sudahMenang = true

- Setiap penentuan pemenang (manual/offline) wajib menyertakan alasan

- Hasil undian tercatat di activityLog dan tidak bisa dihapus

## 10.4 Security

- Anggota tidak bisa write langsung ke Firestore collections kritis

- activityLog tidak bisa dihapus atau diupdate oleh siapapun

- Firestore Security Rules 100% ter-cover oleh automated tests di Firebase Emulator

## 10.5 Production Readiness

- Firebase Crashlytics aktif dan menerima crash reports

- Cloud Scheduler berjalan dan mengirim reminder tanpa user membuka app

- Privacy Policy & Terms of Service accessible dari dalam app

- Flow delete akun berjalan dan menghapus/anonymize data user dari Firestore

- App berhasil build via EAS Build untuk Android (APK) dan iOS (TestFlight)

- Closed beta 10 grup arisan nyata selesai tanpa critical bug

# 11. Production Readiness Checklist

Gunakan checklist ini sebelum submit ke Play Store dan App Store. Semua item harus dicentang.

| ✓ | Item | Detail | Due |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECURITY |  |  |
| [ ] | Cloud Functions untuk aksi kritis | validatePayment, triggerUndian, approveSwap | Week 4–7 |
| [ ] | Rate limiting OTP | Max 5x per nomor per jam | Week 2 |
| [ ] | Firestore Security Rules test suite | Firebase Emulator, 100% coverage | Week 9 |
| [ ] | Firestore Transactions untuk semua atomic op | Swap giliran, konfirmasi bayar | Week 4–7 |
|  | NOTIFICATIONS |  |  |
| [ ] | Reminder pembayaran via Cloud Scheduler | Server-side, bukan client-triggered | Week 4 |
| [ ] | Reminder pelaksanaan via Cloud Scheduler | H-3, H-1, H-0 server-side | Week 6 |
| [ ] | Notif deadline tanggal pemenang | Cek harian via Cloud Functions | Week 6 |
|  | MONITORING |  |  |
| [ ] | Firebase Crashlytics terintegrasi | Crash rate < 1% | Week 9 |
| [ ] | Firebase Performance Monitoring | P95 load < 3 detik | Week 9 |
|  | TESTING |  |  |
| [ ] | Unit tests logic kritis (Jest) | > 80% coverage functions kritis | Week 8 |
| [ ] | E2E test 5 core flows (Detox) | Register → Grup → Bayar → Undian → Tanggal | Week 10 |
|  | LEGAL & COMPLIANCE |  |  |
| [ ] | Privacy Policy halaman in-app | Wajib Play Store & App Store | Week 9 |
| [ ] | Terms of Service halaman in-app | Batas tanggung jawab, aturan penggunaan | Week 9 |
| [ ] | Data deletion flow (UU PDP No. 27/2022) | User bisa hapus akun & semua data | Week 9 |
| [ ] | Firebase region Jakarta (asia-southeast2) | Data residency Indonesia | Week 1 |
| [ ] | App content rating (IARC) | Google Play Console & App Store Connect | Week 10 |
|  | BUILD & RELEASE |  |  |
| [ ] | EAS Build Android APK (preview profile) | Test di minimum 3 device fisik Android | Week 10 |
| [ ] | EAS Build iOS TestFlight | Test di minimum 2 device iOS fisik | Week 10 |
| [ ] | Closed beta 10 grup arisan nyata | User testing sebelum public launch | Week 10 |

# 12. Risiko & Mitigasi

| Risiko | Probabilitas | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope creep — terlalu banyak fitur di MVP | Tinggi | Tinggi | Strict P0 only. Fitur P1+ masuk Phase 2. |
| Push notif tidak reliable (client-triggered) | ✅ SOLVED | Tinggi | Migrasi ke Cloud Functions + Cloud Scheduler. Notif dikirim server-side. |
| Race condition pada swap/konfirmasi bayar | ✅ SOLVED | Tinggi | Semua aksi kritis pakai Firestore Transaction di Cloud Functions. |
| OTP abuse — biaya Firebase membengkak | ✅ SOLVED | Sedang | rateLimitOTP Cloud Function — max 5x per nomor per jam. |
| Kompleksitas Cloud Functions (baru bagi tim) | Sedang | Sedang | Mulai dari 1 function sederhana. Gunakan Firebase Emulator untuk dev & test lokal. |
| User resistance — prefer WA | Sedang | Tinggi | Fokus pada pain point nyata: transparansi yang WA tidak bisa berikan. |
| Compliance UU PDP / App Store rejection | ✅ SOLVED | Tinggi | Privacy Policy, ToS, data deletion flow, dan Firebase region Jakarta di Week 9. |

# 13. Metrik Sukses

## Aktivasi (30 Hari Pertama)

- 50+ grup arisan aktif terdaftar

- Rata-rata 8+ anggota per grup

- 80%+ grup melakukan minimal 1 konfirmasi pembayaran

## Engagement (Bulan 1–3)

- DAU/MAU ratio > 40%

- Rata-rata 5+ pesan per grup per periode di group chat

- 70%+ anggota aktif membuka notifikasi

- Notifikasi delivery rate > 95% (server-side via Cloud Scheduler)

## Retensi

- 70%+ grup masih aktif setelah 2 periode arisan

- Churn rate grup < 10% per bulan

- NPS score 40+ dari survey pengguna aktif

## Kualitas (Baru di v2.0)

- Crash rate < 1% dari total sessions

- App rating > 4.2 di Play Store & App Store

- Zero critical security incidents di 3 bulan pertama

- P95 screen load time < 3 detik

# 14. Out of Scope

## 14.1 Permanen Out of Scope

- Payment gateway — GoPay, OVO, DANA, transfer bank (butuh lisensi fintech OJK)

- Notifikasi via WhatsApp API (biaya tinggi, ketergantungan platform pihak ketiga)

- Web version (fokus mobile-first, resource terbatas di fase awal)

- Blockchain audit trail (over-engineering — Firestore append-only log sudah cukup)

- Integrasi rekening bank / virtual account / escrow

## 14.2 Out of Scope MVP — Masuk Phase 2

- Mode 2 — Rolling undian digital penuh

- Export laporan PDF dan Excel per grup

- Upload foto bukti transfer oleh anggota

- Dark mode

- Multiple grup dalam satu akun (tampilan multi-grup di dashboard)

- Kelola anggota keluar di tengah arisan + redistribute urutan otomatis

## 14.3 Out of Scope Phase 2 — Masuk Phase 3

- Dashboard analytics untuk ketua

- Arisan publik / komunitas

- Premium plan untuk ketua

- Statistik personal anggota

# 15. Glosarium

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Arisan | Sistem tabungan bergilir: sekelompok orang iuran rutin dan satu orang menang tiap periode |
| Ketua | Admin grup dengan akses penuh: konfirmasi bayar, trigger undian, ubah setting |
| Anggota | Member grup dengan akses terbatas: lihat status, chat, request tukar giliran |
| Periode | Satu siklus arisan (biasanya 1 bulan). Arisan 12 orang = 12 periode. |
| Cloud Function | Kode server-side yang dijalankan Firebase, tidak bisa dimanipulasi dari client |
| Firestore Transaction | Operasi atomic di Firestore — semua perubahan berhasil atau semua dibatalkan |
| Cloud Scheduler | Layanan Firebase untuk menjalankan Cloud Functions secara terjadwal (cron job) |
| Rate Limiting | Pembatasan jumlah request dalam periode waktu tertentu untuk cegah abuse |
| UU PDP | Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia (UU No. 27/2022) |
| Crashlytics | Tool Firebase untuk real-time crash reporting dan error monitoring |
| EAS Build | Expo Application Services Build — cloud build untuk APK Android dan IPA iOS dari Expo |
| Mode 1 | Urutan semua pemenang ditentukan di awal sebelum arisan mulai (pre-determined) |
| Mode 3 | Hybrid: pemenang pertama random, periode berikutnya dikocok tiap pelaksanaan dari yang belum menang |
| Activity Log | Catatan permanen semua aktivitas dalam grup yang tidak dapat dihapus (append-only) |
| 2-layer Approval | Proses persetujuan dua tahap: anggota target approve dulu, baru ketua bisa approve |

Arisan App — PRD v2.0 Final — Production-Ready Edition — Mei 2026

Confidential — Arisan App